## Slide 1
开发质量保障
Aug, 2017 Luke Shen

## Slide 2: 议程 Agenda
开发质量保障
测试质量保障

## Slide 3: PDCA 质量环
PDCA循环过程是质量管理的基础
Plan： 凡事预则立，不预则废
Do： 协同工作，内部小PDCA循环
Check： 完成评估，评价标准，偏差分析
Action： 纠偏措施，措施落实

## Slide 4: 开发质量保障
开发阶段全部需求任务与问题都进行完整全生命周期跟踪
团队依照敏捷开发方法论，进行自组织工作
以TDD测试驱动/BDD行为驱动的方式进行单元测试
使用Sonar进行代码静态扫描，提高代码质量
进行代码同行评审，及时发现代码设计与实现问题
开发过程中，任意代码修改都将触发持续集成，隐藏错误将第一时间发现。
采用Wiki进行团队知识累积与协作
D 单元测试
D 代码评审
P 敏捷开发
P 问题跟踪
C 持续集成
A 知识累积

## Slide 5: P 敏捷开发方法论（Scrum）
角色
  Product Owner （负责需求描述、优先级定义，确定每个Sprint内容）
  Scrum Master （负责保障Team按敏捷良好执行，发现过程问题、提出建议）
  Scrum Team （按质按时交付，全栈全领域工程师）
  产品Backlog （整个产品期望的功能列表和优先级）
  Sprint Backlog （当前Sprint任务列表和优先级）
  Sprint 燃尽图 （工作量与完成程度的趋势图）
  Plan Game （2/4/8小时，需求实现与规模估计）
  Daily Meeting （15分钟, 团队内状态同步，声明所需支持）
  Demo Meeting （1/2/4小时，按质交付工作项）
  Retrospective Meeting （30分钟/2小时，团队内部回顾和团队改进）
跟踪
会议
将整个开发过程划分为 2-4周的Sprint，小步快跑，持续调整

## Slide 6: P 任务跟踪（Redmine）
采用Redmine系统进行任务跟踪，保障可见性
使任务状态可见
每个人知道什么任务最优先，由谁负责
只有真正完成才关闭

## Slide 7: D 单元测试（TDD）
测试驱动开发： 测试先行，调通后重构，持续集成

## Slide 8: D 单元测试（Mockito）

## Slide 9: D 单元测试（Mockito）
@Test
public void simpleTest(){
//创建mock对象，参数可以是类，也可以是接口
List<String> list = mock(List.class);
//设置方法的预期返回值，模拟行为
when(list.get(0)).thenReturn("helloworld");
//进行真实调用
String result = list.get(0);
//验证方法调用(是否调用了get(0))
verify(list).get(0);
//junit测试
Assert.assertEquals("helloworld", result);
}

## Slide 10: C 单元测试（Sonar）
在持续集成过程中，随时监控代码质量
静态扫描发现代码隐藏问题
（注意：复杂的设计问题难以发现）

## Slide 11: C 质量目标
重要：重构前请先按TDD准备单元测试Case
http://10.172.10.160:9000/projects
检查项 | 检查目标
Bug | 0
Vulnerability | 0
Code Smell | 新增代码 0，遗留代码逐步消除
单元测试覆盖率 | >80% (除Entity与VO外)
重复代码率 | <5% (除Entity与VO外)
类复杂度 | <12 (除Entity与VO外)
Sonar检查

## Slide 12: C 质量目标
采用Redmine记录缺陷，并附加：缺陷严重程度、来源模块、注入阶段、检出阶段、持续天数信息
结合Sonar计算的代码行数，计算各项目缺陷指标
指标项 | 计算方式
缺陷严重程度 | 每种级别个数 / 总缺陷数
严重缺陷密度 | 严重缺陷个数 / 总缺陷数
缺陷来源 | 每子模块缺陷数 / 总缺陷数
缺陷注入阶段 | 每阶段检出数 / 总缺陷数
缺陷检出阶段 | 每阶段检出数 / 总缺陷数
缺陷密度 | 总缺陷数 / 总行数
缺陷年龄 | x=天数 y=持续n天的缺陷个数
测试组跟踪检查

## Slide 13: C 持续集成（Jenkins）

## Slide 14: A 质量改进计划
第一阶段：将全部微服务相关工程纳入Jenkins自动构建与测试，
禁止使用 –DskipTests=true 跳过测试
参照Sonar配置文档，使用统一的Maven构建语句
构建不通过的，补充单元测试或调整代码通过单元测试。
第二阶段：补充单元测试至覆盖率>80%， 并修复Sonar中全部Bug和Vulnerability
重构过程中注意：先编写单元测试，保障业务逻辑正确
第三阶段：在新功能实现过程中，保持不断优化，逐步降低Code Smell和复杂度 对于复杂度和重复度高的模块，进一步从设计上进行分析重构
CI与Sonar
1
2
3

## Slide 15: A 质量改进计划
第一阶段：调整Redmine，增加缺陷严重程度、来源模块、注入阶段、检出阶段、持续天数。
形成统计所需工具表格
第二阶段：清理当前未关闭Bug等信息，跟踪采样；形成工作检查流程。
第三阶段：根据缺陷统计信息，反馈促进需求、设计、开发、测试、运维流程的缺陷预消除
测试组统计跟踪
1
2
3

## Slide 16: A 知识累积（Wiki）
采用Wiki系统进行文档协作，与知识分享
http://wiki.bdpro.pateo.com.cn/
使知识保持最新、更便于检索
使完成任务所需的知识更贴近于开发者
使团队不会丢失知识

## Slide 17: A 知识累积（Wiki）
Blog：知识分享、技术新闻分享等等
需求：需求项排序清单、需求描述、中间产物
设计：功能清单、功能项描述、中间文档、
参考文档等等
开发：开发手册、环境资料、帮助性信息、
敏捷团队信息、开发过程信息等等
测试：测试计划用例、脚本、执行情况、
环境情况等等
运维：运维脚本、运维文档资料等等
其他需内部分享或协同编写的资料
个人生活隐私、违法违规信息
客户保密资料、各种密码信息
大量附件、大尺寸资料（视频等）
适合放入Wiki的内容
不适合放入Wiki的内容

## Slide 18: 议程 Agenda
开发质量保障
测试质量保障

## Slide 19: 测试质量保障

## Slide 20: 测试质量保障
测试进入时机、测试验收； 测试计划、测试用例清单
设计、开发、测试、运维各阶段都要有质量意识，应自我改进质量
测试执行：SIT -> PERF-> UAT -> PRO
测试者是把关者，测试通过后才可进行下一步
新发现Bug记入Redmine
并跟踪修复至四个环境验证通过关闭为止
D 测试执行
P 测试流程
C 测试报告
A 反馈跟踪
P 质量改进

## Slide 21: P 测试流程
测试人员从需求分析设计阶段即参与计划
使用多种方式，尽可能早发现Bug
只有通过多个环境的多次测试验证，才允许发布上线
需求分析
功能设计
代码实现
测试发布
从需求开始保证质量
大量使用JMeter等自动化测试工具进行功能验证

## Slide 22: P 质量改进
从需求分析起就保持高质量
缺陷具有高任务优先级
每个迭代都安排有重构改进任务
积极研发使用自动化测试、监控工具

## Slide 23: D 测试执行
开发集成环境SIT
性能测试环境PERF
上线前验收环境
正式环境
本地缺陷测试，代码质量检查，自动功能检查，测试组复验
一行代码从产生到正式使用，至少需要在4套与正式相同的环境中
经过4轮不同的检查
冒烟测试，多场景联合测试，集成性能测试，测试组复验
功能集中测试，测试组复验，验收测试
发布上线前检查，发布上线后回测确认，测试组复验

## Slide 24: C 测试报告
测试计划中就包含测试用例
开发人员编写单元测试需先覆盖测试用例，并达到80%代码覆盖率
开发人员是质量的第一负责人，测试人员是交付的检查把关者
《测试报告》代表完整有效检查

## Slide 25: A 反馈跟踪
新发现的Bug，纳入Redmine进行跟踪至完整修复
Bug的修复仍需经SIT -> PERF-> UAT -> PRO的测试过程
统计千行Bug率，对质量不佳的模块进行重构

## Slide 26
THANK YOU